|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件号：** | **MS-002.10W012** |  |

重要事项时间表

骨科手术导航定位系统

MS-002

编制： 洪洁/2022.05.17

审核：

批准：

杭州三坛医疗科技有限公司

文档更改履历

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 发布/实施日期 | 更改内容概述 | 更改者 |
| V1.0 | 2022.05.17 | 文件新编 | 洪洁 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**重要事项时间表**

项目编号 MS-002

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **重要事项** | **状态** | **计划时间** | **调整后时间** | **实际时间** |
| **DCP0** | 已完成 | 2022.02 | / | 2022.02.08 |
| **TR1** | 已完成 | 2022.03 | / | 2022.03.29 |
| **DCP1** | 已完成 | 2022.03 | / | 2022.03.30 |
| **TR2** | 已完成 | 2022.04 | 2022.05 | 2022.05.17 |
| **DCP2** | 待完成 | 2022.04 | 2022.06 | / |
| **TR3** | 待完成 | 2022.05 | 2022.06 | / |
| **TR4** | 待完成 | 2022.08 | / | / |
| **TR5** | 待完成 | 2022.11 | / | / |
| **TR6** | 待完成 | 2023.01 | / | / |
| **DCP3** | 待完成 | 2024.01~06 | / | / |